핀테크서비스개발팀 주간 회의록

제 2026-31차 정기 스프린트 리뷰

| 일시 | 2026년 8월 11일 (화) 10:00 ~ 11:20 |
| --- | --- |
| 장소 | 본사 5층 회의실 C (온라인 병행 · Google Meet) |
| 작성자 | 김지혜 (Backend) |
| 참석자 | 박성한 (팀장), 김지혜 (Backend), 이도현 (Backend), 정유나 (Frontend), 최민석 (기획), 한서영 (QA) |
| 불참자 | 오재현 (Infra, 휴가) |
| 안건 | ① 결제 파이프라인 처리량 개선 결과 공유 ② 알림 시스템 장애 회고 ③ 다음 스프린트 범위 확정 |

## 1. 결제 파이프라인 처리량 개선 결과

발표: 김지혜

- Kafka 컨슈머 파티션·배치 파라미터 튜닝을 4단계에 걸쳐 진행, 처리량이 기존 대비 약 10배(305 → 3,273 msg/s) 개선됨.

- max.poll.records와 컨슈머 인스턴스 수 조정이 가장 큰 효과. 배치 커밋 전환으로 커밋 오버헤드 감소.

- 부하 테스트 기준 P99 지연은 목표(200ms) 이내 유지. 다만 리밸런싱 구간에서 순간 지연 스파이크 관찰됨 → 후속 과제로 관리.

- 결론: 운영 반영 승인. 8/18 배포 예정, 배포 후 1주간 모니터링 강화.

## 2. 알림 시스템 장애 회고 (8/8 발생)

발표: 이도현

- 원인: SSE 연결 급증 시 Redis 커넥션 풀 고갈. 일부 사용자에게 푸시 알림 최대 12분 지연.

- 임시 조치로 커넥션 풀 상향 및 타임아웃 조정 완료. 재발 방지를 위한 회로 차단(Circuit Breaker) 도입 논의.

- 최민석: 사용자 공지 여부 확인 필요. → CS팀과 협의 후 결정하기로 함.

## 3. 다음 스프린트(8/12~8/25) 범위 확정

- 자산 리포트 v2 기획 확정(최민석). 프론트 착수 8/13.

- 결제 파이프라인 리밸런싱 스파이크 완화 과제 백로그 추가.

- QA 자동화 커버리지 60% → 75% 목표(한서영).

## 결정 사항 및 액션 아이템

| 할 일 | 담당자 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 결제 파이프라인 운영 배포 및 모니터링 설정 | 김지혜 | 8/18 | 진행 |
| Circuit Breaker 도입 설계안 작성 | 이도현 | 8/15 | 예정 |
| 장애 사용자 공지 여부 CS팀 협의 | 최민석 | 8/13 | 예정 |
| 자산 리포트 v2 UI 착수 | 정유나 | 8/13 | 예정 |
| QA 자동화 시나리오 추가 | 한서영 | 8/22 | 예정 |

다음 회의: 2026년 8월 18일 (화) 10:00, 회의실 C